**До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!**

У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу в редакції Постанови НКРЕКП 04.09.2018  № 955 та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в редакції Постанови НКРЕКП 30.06.2017  № 866 ***ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ***» оголошує **з 17 вересня 2019 року** про початок відкритого обговорення (відкритого слухання) **проекту змін до Інвестиційної програми 2019 року ПрАТ «ДТЕК «*КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ***».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зміни до Інвестиційної програми ПрАТ "ДТЕК "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на 2019 рік** | | | | | | | | |  |  |
| № з/п | Цільові напрями програми на 2019 рік | **Погоджено ІП на 2019 року** | | **Пропонується змінами до ІП 2019 року** | | **Відхилення** | |  |  |  |
|  |  |
| тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | % | (+/-) | % |  |  |
| 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 265 422,12 | 70,62% | 264 524,98 | 70,38% | -897,14 | -0,24% |  |  |
| 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 35 139,68 | 9,35% | 35 139,68 | 9,35% | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 50 951,03 | 13,56% | 50 951,03 | 13,56% | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 10 217,34 | 2,72% | 10 208,34 | 2,72% | -9,00 | 0,00% |  |  |
| 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 2 305,62 | 0,61% | 2 305,62 | 0,61% | 0,00 | 0,00% |  |  |
| 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 5 968,73 | 1,59% | 6 880,37 | 1,83% | 911,64 | 0,24% |  |  |
| 7 | Інше | 5 833,34 | 1,55% | 5 827,84 | 1,55% | -5,50 | 0,00% |  |  |
| **Усього** | | **375 837,86** | 100,00% | **375 837,86** | 100,00% | **0,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зміни до Інвестиційної програми ПрАТ "ДТЕК "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на 2019 рік** | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | **Погоджено ІП на 2019 року** | | | **Пропонується змінами до ІП 2019 року** | | | **Відхилення** | | |
| Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього | | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього | | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього | |
| кіль-кість\* | тис. грн без ПДВ | кіль-кість\* | тис. грн без ПДВ | кіль-кість\* | тис. грн без ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Будівельно-монтажні роботи на 2019 р.** |  |  |  | **251 179,24** |  |  | **247 071,84** |  |  | **-4 107,40** |
| 1 | Будівництво КЛ 110 кВ «Московська – Новокиївська» № 1,2 (перехідний проект: терміни будівництва 2017-2021р.р.) | об'єкт | 616 468,71 | 0,09 | 64 595,44 | 610 030,78 | 0,09 | 58 157,51 | -6 437,93 |  | -6 437,93 |
| 2 | Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки 2 пусковий комплекс (перехідний проект: терміни будівництва 2018- 2019 р.р.) | об'єкт | 138 430,94 | 0,19 | 25 945,53 | 135 566,66 | 0,19 | 23 081,25 | -2 864,28 |  | -2 864,28 |
| 3 | Реконструкція ПС «Бортничі» з заміною трансформаторів Т-1,Т-2 за адресою вул. Колекторна, 1А в м.Києві (перехідний проект: терміни будівництва 2018- 2019 р.р.) | об'єкт | 51 458,35 | 0,96 | 49 386,35 | 47 951,85 | 0,96 | 45 879,85 | -3 506,50 |  | -3 506,50 |
|  | ***Будівельно-монтажні роботи на 2019 р. 35 кВ та вище :*** |  |  |  | ***39 980,83*** |  |  | ***32 869,46*** |  |  | ***-7 111,37*** |
| 4 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Вулкан" (перехідний проект на 2019-2020 роки) | об'єкт | 39 980,83 | 1,00 | 39 980,83 | 32 869,46 | 1,00 | 32 869,46 | -7 111,37 |  | -7 111,37 |
|  | ***Реконструкція кабельних ліній 10 кВ:*** |  |  |  | ***42 334,92*** |  |  | ***43 255,09*** |  |  | ***920,17*** |
| 5 | Реконструкція КЛ-10кВ ПС Політехнічна - РП-57 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 11 342,90 | 0,46 | 5 220,07 | 12 477,17 | 0,46 | 5 742,07 | 1 134,27 |  | 522,00 |
| 6 | Реконструкція КЛ-10кВ ПС Політехнічна - РП-68 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 11 058,51 | 0,50 | 5 505,54 | 12 164,35 | 0,50 | 6 056,09 | 1 105,85 |  | 550,55 |
| 7 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення "Куренівська" - РП-44 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 14 857,99 | 0,43 | 6 363,92 | 15 655,39 | 0,43 | 6 705,46 | 797,41 |  | 341,54 |
| 8 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення ТП-4821 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 9 446,46 | 0,52 | 4 953,15 | 9 068,55 | 0,52 | 4 755,00 | -377,91 |  | -198,15 |
| 9 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення ТП-5239 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 13 634,18 | 0,48 | 6 555,00 | 14 426,65 | 0,48 | 6 936,00 | 792,47 |  | 381,00 |
| 10 | Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП-70 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 18 156,71 | 0,512 | 9 294,54 | 16 352,97 | 0,512 | 8 371,19 | -1 803,74 |  | -923,34 |
| 11 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-516 (перехідний проект з 2018 р.) | об'єкт | 11 481,43 | 0,387 | 4 442,71 | 12 118,66 | 0,387 | 4 689,28 | 637,23 |  | 246,57 |
|  | ***Всього реконструкція РП 10/0,4 кВ*** |  |  |  | ***5 530,91*** |  |  | ***5 132,30*** |  |  | ***-398,61*** |
| 12 | Реконструкція електричного обладнання РП-295 | об'єкт | 5 530,91 | 1,00 | 5 530,91 | 5 132,30 | 1,00 | 5 132,30 | -398,61 |  | -398,61 |
|  | ***Всього реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на потужніші*** |  |  |  | ***23 405,27*** |  |  | ***38 696,39*** |  |  | ***15 291,12*** |
| 14 | Реконструкція ТП-10/0,4кВ. Заміна силових трансформаторів на потужніші ТМГ-400кВА | об'єкт | 172,76 | 2,0 | 345,52 | 126,73 | 2,0 | 253,45 | -46,03 |  | -92,07 |
| 15 | Реконструкція ТП-10/0,4кВ. Заміна силових трансформаторів на потужніші ТМГ-250кВА | об'єкт | 164,19 | 2,0 | 328,39 | 98,29 | 2,0 | 196,59 | -65,90 |  | -131,80 |
| 16 | Реконструкція електричного обладнання РП-400 | об'єкт |  |  |  |  |  | 9 389,53 |  |  | 9 389,53 |
| 17 | Реконструкція повітряної ліній 0,4 кВ  з заміною неізольованого проводу на СІП від ТП 1650 ПЛ-1 по вул. Калінінська, ПЛ-2 по вул. Міжнародна, ПЛ-3 по вул. Примакова, ПЛ-4 по вул. Мельниченко в м. Києві | об'єкт |  |  |  |  |  | 2 063,16 |  |  | 2 063,16 |
| 18 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (ПЛ-1, ПЛ-2, ПЛ-3) з заміною неізольованого проводу на СІП від ТП-5003 по вул. Вірменська, пров. Вірменський, пров. Грузинський, вул. Ташкентська в м. Києві | об'єкт |  |  |  |  |  | 2 701,18 |  |  | 2 701,18 |
| 19 | Реконструкція повітряної ліній 0,4 кВ  (ПЛ-1) з заміною неізольованого проводу на СІП від ТП 4172 по вул. Байкальська в м. Києві | об'єкт |  |  |  |  |  | 1 361,12 |  |  | 1 361,12 |
|  | **Проектно-вишукувальні роботи на 2019 та майбутні роки, в т.ч.:** |  |  |  | **14 242,88** |  |  | **17 453,14** |  |  | **3 210,27** |
|  | ***Проектування 110 кВ та вище*** |  |  |  | **1 487,12** |  |  | **1 248,87** |  |  | **-238,25** |
| 1 | Реконструкцію головної ділянки ЛЕП 110 кВ «Північна –Ірпінь №3» та «Північна-Біличі, Ірпінь-Біличі | об'єкт | 130,45 | 11,40 | 1 487,12 | 109,55 | 11,40 | 1 248,87 | -20,90 |  | -238,25 |
|  | ***Проектування 35 кВ та вище*** |  |  |  | ***3 770,09*** |  |  | ***7 113,24*** |  |  | ***3 343,15*** |
| 2 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ Біличі в частині схеми живлення трансформатора 110/10/10 кВ Т-3 (перехідний проект з 2018-2019 роки) | об'єкт | 1 391,18 | 1,00 | **1 391,18** | 1 391,18 | 1,00 | 1 026,00 |  |  | -365,18 |
| 5 | Реконструкція ПС "Лугова" ( корегування проекту) ПВР | об'єкт |  |  |  | 1 395,54 | 1,00 | 1 395,54 | 1 395,54 | 1,00 | 1 395,54 |
| 6 | Реконструкція ПС "Пирогівська" ( корегування проекту) ПВР | об'єкт |  |  |  | 2 274,24 | 1,00 | 2 274,24 | 2 274,24 | 1,00 | 2 274,24 |
| 8 | Коригування схеми перспективного розвитку ектричних мереж ОСРПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на період 2019 - 2024 рр. | об'єкт | 600,00 | 1,00 | 600,00 | 638,55 | 1,00 | **638,55** | 38,55 |  | 38,55 |
|  | ***Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Західному РЕМ:*** |  |  |  | ***1751,23*** |  |  | ***1 633,73*** |  |  | ***-117,49*** |
| 11 | КЛ-10 кВ "РП167 - ТП5467 №2" | км | 183,45 | 2,17 | 397,35 | 159,74 | 2,17 | 346,00 | -23,71 |  | -51,35 |
| 12 | КЛ-10 кВ "ТП4839 - ТП5300 №1" | км | 178,96 | 2,30 | 411,25 | 170,90 | 2,30 | 392,73 | -8,06 |  | -18,52 |
| 13 | КЛ-10 кВ "РП134 - ТП6217" | км | 171,16 | 3,35 | 572,87 | 164,03 | 3,35 | 549,00 | -7,13 |  | -23,87 |
| 14 | КЛ-10 кВ "РП134 - ТП2815" | км | 193,79 | 1,91 | 369,76 | 181,34 | 1,91 | 346,00 | -12,45 |  | -23,76 |
|  | ***Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Лівобережному РЕМ:*** |  |  |  | ***718,50*** |  |  | ***738,00*** |  |  | ***19,50*** |
| 17 | КЛ-10 кВ "ТП2409 - ТП 4002" | км | 232,86 | 1,20 | 278,50 | 236,62 | 1,20 | 283,00 | 3,76 |  | 4,50 |
| 18 | КЛ-10 кВ "ДТЕЦ - РП37" | км | 175,37 | 2,51 | 440,00 | 181,35 | 2,51 | 455,00 | 5,98 |  | 15,00 |
|  | ***Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Північному РЕМ:*** |  |  |  | ***676,74*** |  |  | ***757,13*** |  |  | ***80,39*** |
| 20 | КЛ-10 кВ "Пріорська - РП141 №1" | км | 254,41 | 1,33 | 338,37 | 314,85 | 1,33 | 418,76 | 60,44 |  | 80,39 |
|  | ***Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Східному РЕМ:*** |  |  |  | ***2041,56*** |  |  | ***2 088,15*** |  |  | ***46,59*** |
| 23 | КЛ 10 кВ "Троєщина - РП 356" | км | 172,26 | 2,76 | 475,26 | 179,41 | 2,76 | 495,00 | 7,15 |  | 19,74 |
| 24 | КЛ-10 кВ "РП 221 - ТП 4703 |  | 182,44 | 2,37 | 431,84 | 183,10 | 2,37 | 433,39 | 0,65 |  | 1,55 |
| 25 | КЛ 10 кВ "Троєщина - РП 399" | км | 159,51 | 3,75 | 597,70 | 166,27 | 3,75 | 623,00 | 6,75 |  | 25,30 |
|  | ***Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Центральний РЕМ:*** |  |  |  | ***543,50*** |  |  | ***597,00*** |  |  | ***53,50*** |
| 34 | КЛ 10кВ «ПС Бастіонна – РП 61» | км | 215,15 | 1,26 | 271,30 | 235,53 | 1,26 | 297,00 | 20,38 |  | 25,70 |
| 35 | КЛ 10кВ «ПС Печерська – РП 61» | км | 192,50 | 1,41 | 272,20 | 212,16 | 1,41 | 300,00 | 19,66 |  | 27,80 |
|  | ***Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Південний РЕМ:*** |  |  |  | ***691,11*** |  |  | ***714,00*** |  |  | ***22,89*** |
| 39 | КЛ 10кВ «ПС Нікольська – РП244» | км | 186,18 | 2,05 | 381,48 | 191,80 | 2,05 | 393,00 | 5,62 |  | 11,52 |
| 40 | КЛ 10кВ «ПС Політехнічна – РП 48» | км | 189,61 | 1,63 | 309,63 | 196,57 | 1,63 | 321,00 | 6,96 |  | 11,37 |
| **Усього по розділу 1** | |  |  |  | **265 422,12** |  |  | **264 524,98** |  |  | **-897,14** |
| **2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***44*** | ***Смарт-системи для обліку електричної енергії, в тому числі :*** | тис. грн. |  |  | ***5 578,46*** |  |  | ***6 186,55*** |  |  | ***608,08*** |
| 45.1 | - закупівля обладнання для створення системи; | шт. | 1,17 | 4 200 | 4 908,77 | 1,11 | 4 200 | 4 666,85 | -0,06 |  | -241,92 |
| 45.3 | - закупівля шаф АСКУЕ у комплекті з маршрутизатором; | шт. |  |  |  | 17,00 | 50,0 | 850,00 | 17,00 | 50,00 | 850,00 |
| ***45*** | ***Установка локального устаткування збору та обробки даних обліку електроенергії (ЛУЗОД) на РП компанії для організації пофідерного обліку*** | тис. грн. |  |  | ***6 429,53*** |  |  | ***6 381,99*** |  |  | ***-47,54*** |
| 46.1 | - багатофункціональні лічильники електричної енергії; | шт | 1,90 | 2 000 | 3 802,88 | 1,88 | 2 000 | 3 755,34 | -0,02 |  | -47,54 |
| ***46*** | ***Закупівля однофазних та трифазних лічильників електричної енергії з можливістю підключення до існуючих систем АСКОЕ, в тому числі:*** | **тис. грн.** |  |  | ***2 109,65*** |  |  | ***2 083,28*** |  |  | ***-26,37*** |
| 47.1 | - однофазні лічильники електричної енергії (Смарт); | шт. | 0,63 | 2 415 | 1 512,37 | 0,62 | 2 415 | 1 493,46 | -0,01 |  | -18,90 |
| 47.2 | - трифазні лічильники електричної енергії (Смарт); | шт. | 1,19 | 500 | 597,28 | 1,18 | 500 | 589,81 | -0,01 |  | -7,47 |
| ***47*** | ***Встановлення технічного обліку на ТП з можливістю дистанційного зняття показань електролічильників , в тому числі:*** | **тис. грн.** |  |  | ***17 393,13*** |  |  | ***17 360,15*** |  |  | ***-32,98*** |
| 48.1 | - закупівля багатофункціональних лічильників електричної енергії з вбудованим модемом; | шт. | 5,10 | 210 | 1 070,80 | 5,08 | 210 | 1 066,60 | -0,02 |  | -4,20 |
| 48.2 | - закупівля багатофункціональних лічильників електричної енергії з інтерфейсом RS-485; | шт. | 1,60 | 1 440 | 2 302,62 | 1,58 | 1 440 | 2 273,83 | -0,02 |  | -28,78 |
| 48.4 | - роботи з встановлення обліку на ТП. | шт. | 4,46 | 2 100,0 | 9 375,71 | 4,46 | 2 100,0 | 9 375,71 |  |  |  |
| ***49*** | ***Зразкові лічильники класу точності 0,2 з струмовими кліщами до 1200А*** | **тис. грн.** | **231,00** | **9,0** | ***2 079,00*** | **231,00** | **3,0** | **693,00** |  | -6,00 | ***-1 386,00*** |
| *49.1* | *Прилад для перевірки схеми підключення лічильників класу точності 0,5 з струмовими кліщами на 1500 А* |  |  |  |  | 110,60 | 8,0 | 884,80 | 110,60 | 8,00 | 884,80 |
| **Усього по розділу 2** | |  |  |  | **35 139,68** |  |  | **35 139,68** |  |  | **0,00** |
| **Усього по розділу 3** | |  |  |  | **50 951,03** |  |  | **50 951,03** |  |  |  |
| **4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ноутбук 13,3", миша, клавіатура | шт | 21,60 | 10,00 | 216,00 | 21,60 | 20,00 | 432,00 |  | 10,00 | 216,00 |
| 53.1 | Докстанція | шт | 3,55 | 10,00 | 35,50 | 3,55 | 20,00 | 71,00 |  | 10,00 | 35,50 |
| 54 | ***Інші засоби комп'ютеризації (МФУ), в т.ч.:*** |  |  |  | ***726,65*** |  |  | ***576,65*** |  |  | ***-150,00*** |
| 73.4. | Сканер швидкістний ф.А-4 | шт | 49,30 | 5,00 | 246,50 | 19,30 | 5,00 | 96,50 | -30,00 |  | -150,00 |
| 55 | Закупівля мережевого обладнання для структурних підрозділів КЕМ ( межмережевий екран ) | шт | 4 500,00 | 0,33 | 1 500,00 | 4 168,50 | 0,33 | 1 389,50 | -331,50 |  | -110,50 |
| **Усього по розділу 4** | |  |  |  | **10 217,34** |  |  | **10 208,34** |  |  | **-9,00** |
| **Усього по розділу 5** | |  |  |  | **2 305,62** |  |  | **2 305,62** |  |  |  |
| **6. Модернізація та закупівля колісної техніки** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Заміна легкових автомобілів УАЗ-3163, 2006 року випуску, які морально та технічно застаріли, на нові електромобілі RENAULT KANGOO Z.E., або аналог | шт. | 911,638 | 3 | 2 734,91 | 911,64 | 4 | 3 646,55 |  | 1,00 | 911,64 |
| **Усього по розділу 6** | |  |  |  | **5 968,73** |  |  | **6 880,37** |  |  | **911,64** |
| ***59*** | **Діагностичне обладнання** |  |  |  | **716,99** |  |  | **711,49** |  |  | **-5,50** |
| 93.3 | Стіл-мийка подвійна СМЛ-03.1 (1200х750х900) | шт. | 35,83 | 1,0 | **35,83** | 30,33 | 1,0 | **30,33** | -5,50 |  | -5,50 |
| **Усього по розділу 7** | |  |  |  | **5 833,34** |  |  | **5 827,84** |  |  | **-5,50** |
| **Усього по програмі** | |  |  |  | **375 837,86** |  |  | **375 837,86** |  |  | **0,00** |

Інформація розміщена на офіційному сайті компанії за посиланням: <https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/kyiv-elektro/>. Пропозиції та зауваження до Інвестиційної програми просимо повідомляти ПрАТ «**«**ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»» за електронною адресою: [Invest\_Kievenergo\_Distr@dtek.com](mailto:Invest_Kievenergo_Distr@dtek.com), або поштою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, з позначкою в темі листа **«Громадські обговорення проекту змін до Інвестиційної програми 2019 року ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ**» у період **з 17 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року** включно.

Після прийняття та обробки усіх зауважень та пропозицій **30.09.2019** буде проведено відкриті слухання з цього питання за адресою: вул. Новокостянтинівська, 20 (3 поверх, велика селекторна). Про час проведення відкритого слухання буде зазначено додатково на сайті компанії.